## Slide 1: Telemetry Gateway Monitoring

## Slide 2: Was machen wir?

## Slide 3
https://www.globalsign.com/en/blog/what-is-an-iot-gateway-device/

## Slide 4
https://sport.video/channels/world

## Slide 5
https://agencyanalytics.com/feature/marketing-dashboard

## Slide 6
Maciej Dzialoszynski
Management
Frontend
David Jovanovic
Datenbank
Backend
Sebastian Grünewald
Dokumentation
Frontend
Jordi Rieder
Datenbank
Backend
Projektbetreuer: Dr. Walter Rafeiner Magor
Projektteam:
Ansprechpartner: Christian Bühlmeyer, Markus Danek
Das Team

## Slide 7
Vorbereitung für das nachfolgende Diplomprojekt
Grundlegende Implementierung von Prototypen
Projektziele
https://cognigen-cellular.com/images/finish-clipart-1.png

## Slide 8
Bequemer Einstieg in das Diplomprojekt
Bessere Qualität vom Endprodukt
Weniger Zeitdruck
Auftraggeber hat eine firmeninterne Applikation
Nutzen
https://www.apis.de/kundenbereich/illustrationen/

## Slide 9
Einrichten sämtlicher benötigter Technologien und Arbeitsumgebungen
Zusammensetzung der Microservices und Programmieren der Schnittstellen
Erstellung von Wireframes und eines Benutzerinterface-Prototypen
Hauptaufgaben
https://1001freedownloads.s3.amazonaws.com/vector/thumb/123401/sheikh_tuhin_To-Do_List.png

## Slide 10
Meilensteine
Wireframes erstellen 20.03.2019
IBM Cloud einrichten 27.03.2019
Ein Gateway auf der IoT-Plattform registrieren 03.04.2019
Frontend Prototyp erstellen 27.04.2019
Message Handler einrichten 27.04.2019
Datenbank aufsetzen & DB Handler einrichten 08.05.2019

## Slide 11
Aufwandschätzung
Eingeplante Stunden: 254
1h
3h
10h
20h
40h
Chart: 
| Dokumente & Planung | Backend | Frontend | Projektmanagement | Allgemeines
 | 13 | 79 | 64 | 80 | 18

## Slide 12
Zeitaufzeichnung
Chart: Stunden pro Teammitglied
| Dzialoszynski | Jovanovic | Grünewald | Rieder
 | 62.5 | 69 | 63.5 | 52

## Slide 13
Zeitaufzeichnung

## Slide 14
Aktueller Stand
Sprint 2
03.04-20.04
Frontend | Backend
Setup | NodRed-App
 | Message Handler
Sprint 3
20.04-08.05
Frontend | Backend
API-Calls | DB Cloudant
Device Liste | REST-API
Device Details | DB Warehouse
Navbar | 
https://tgm-frontend-app.eu-de.mybluemix.net/

## Slide 15: Telemetry Gateway Monitoring